## Slide 1
Gestão da Qualidade
Procedimento Operacional Padrão - POP 01 Processo de Contratação GB
out.2022

## Slide 2
Objetivos
Apresentar e orientar equipes residentes no GB sobre a padronização e otimização dos processos necessários para a execução de tarefas dentro dos padrões e qualidade esperada.
Respostas das perguntas básicas na elaboração de tarefas:
Quem? Responsáveis
Quando? Cronograma e sequência executiva
Como? Documentos e procedimentos
Elevar a produtividade e evitar o desperdício de recursos, resultando em maior eficiência operacional.
Diminuir erros, brechas e ruídos com informações claras sobre os direcionamentos a seguir.
Garantir a clareza, rastreabilidade e transparência do processo.
LOCAL PARA INSERIR FOTO DO PROJETO E/OU CLIENTE

## Slide 3
Quem:
Engenheiro Stecla + Engenheiro GB + Projetista + Cliente Interno GB
Quando:
start up do projeto
POP 01
1 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES:
Como:
reuniões com envolvidos + visitas in loco + estudo de projetos e documentos existentes + estudo de documentos de referência
Forma de formalização:
atas de reunião + controle de mudanças + relatórios para tomada de decisão + estudo preliminar + e-mails
Processo de Contratação

## Slide 4
Quando:
posterior a definição das necessidades e elaboração do estudo preliminar e anteprojeto
2 ELABORAÇÃO DO MATERIAL DE CONTRATAÇÃO:
Quem:
Engenheiro Stecla
Processo de Contratação
POP 01
Como:
elaboração do material – Memorial Descritivos e anexos + Planilha de Serviços e Materiais
Forma de formalização:
atas de reunião + documentação gerada

## Slide 5
3 MATERIAL DE CONTRATAÇÃO:
.
Processo de Contratação
POP 01
Memorial Descritivo:
documento que formaliza a “regra do jogo”, ou seja, orienta e baseia a elaboração da proposta das proponentes através das informações e condições para prestação do serviço e fornecimento de materiais
Escopo mínimo que deverá constar no MD:
Objeto da contratação: descrição básica e breve do serviço a ser contratado.
Lista mestra: lista dos documentos e projetos que serão disponibilizados para tomada de preços.

## Slide 6
3 MATERIAL DE CONTRATAÇÃO:
.
Processo de Contratação
POP 01
Lista mestra:
lista dos documentos e projetos que serão disponibilizados para tomada de preços.
Escopo:
descrição detalhada dos serviços e materiais a serem fornecidos, com destaque a itens importantes e/ou específicos que trazem impactos seja financeiro e/ou prazos e/ou qualidade, como:
  Isolamentos padrão GB
  Fornecimentos e responsabilidades de equipamentos de transporte vertical, horizontal, etc
  Obrigatoriedade do Plano de Higging para todos os tipos de movimentação de cargas
  Segurança do Trabalho
  Equipe técnica mínima
  Integração SG3
  Gerenciamento de resíduos
  SLA de acordo com escopo licitado / etc.
  Etc

## Slide 7
Memorial Descritivo

## Slide 8
Anexos
Anexo 1:
Informativo sobre Obrigações Previdenciárias:
O que é:
informativo que visa estabelecer as regras de regularidade previdenciária, entre o GB e o contratado, no que diz respeito ao custeio previdenciário e obrigações para o setor de construção civil, garantindo assim a obtenção da CND do INSS no final da obra.
Quando contratar:
para qualquer atividade com aumento de área e/ou alteração de infraestrutura deve ser realizada a consulta com a Sottomaior Consultoria.
Quem contratar:
Sottomaior Consultoria (fornecedor exclusivo) / Luciano Sottomaior – 41 98811-5460 – luciano@sottomaiorconsultoria.com.br
Observação: deve ser verificado se a contratação será através do GB ou contratado.

## Slide 9
Anexos
Anexo 2:
Orientações de SSMA – Segurança Saúde e Meio Ambiente
O que é:
orientação para empresas prestadoras de serviços sobre as exigências e os controles operacionais que devem ser adotados para a realização de atividades que envolvam perigos ocupacionais e/ou ambientais nas instalações do Grupo Boticário.
Atenção: questões de Saúde, Segurança e Meio Ambiente são tratadas no GB como mandatórias e devem ser tratados de maneira prioritária.
  Saúde: bem estar dos colaboradores através de condições de trabalho condizentes com as recomendações das Normas
  Segurança: acidente zero!
  Meio Ambiente: impactos ambientais, contaminação e aterro zero!

## Slide 10
Outras páginas modelo

## Slide 11
!"#$%
&'(")%
*()+,#(-
*%./0,(
*%./0,(
12)(-
=@.ABAA
=@.ABAA
=@.ABAA
=@.ABAA
=@.ABAA
=@.ABAA
=@.ABAA
=@.ABAA
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!"#!=
>/?17%-./-7'68%-./-/4?/4@*7'*-/-7/62%46*&'('.*./-8'9'(-A-*2B('8/-/-8%327%9*45/-./-
2*?*3/45%#
14
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!"#!C
D3'66,%-./-E;F-./-/G/81+,%-./-5%.*6-*6-.'8'2('4*6-.%-/68%2%-8%457*5*.%-A-E;F-/- 8%327%9*45/-./-2*?*3/45%-/-5*G*6#
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!"#!H
I%461(5%7'*-./-%&7'?*+J/6-27/9'./48'K7'*6-
3L6 ---------M----:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
AC%AF
47<13638G:<.5=/D4<H=43<
=@.ABAA
=@.ABAA
=@.ABAA
!"#!=#!"
F7*462%75/-2*7*-/457/?*-/-7/5'7*.*-./-8%45*'4/7/6
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!=#!=
N%74/8'3/45%-./-I%45*'4/7-O/65'K7'%6-/-P*4@/'7%6:-'48(16%-'45/7('?*+,%-/3-7/./-./-
/6?%5%-/G'65/45/:-*5/77*3/45%-/-'(13'4*+,%#->/?1'7-7/8%3/4.*+J/6-./-
.'3/46'%4*3/45%-8%4Q%73/-R;-"S-A-ITRUVWXD>-D-$DVT-E$PVDRFD-UD-F;EPEYZT- RE-VRU[>F;VE-UE-ITR>F;\W]T#
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!=#!C
I*45/'7%-./-%&7*6:-(%8*+,%-3/46*(-./-8%45*'4/7-2*7*-/687'5B7'%:-*(3%G*7'Q*.%:-
./2B6'5%6-/-16%6-.'9/76%6-'48(16'9/-*73K7'%6-/-27*5/(/'7*6
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!=#!H
D4/7?'*-/(^57'8*-A-U'657'&1'+,%-?/7*(-./457%-.%-_*(2,%-/-8*45/'7%-./-%&7*-8%3-7*3
01*.7%6#-T-_*(2,%-/65K-8%3-/4/7?'*-/3-5%.%6-%6-2*'4^'6-/-8%3-'(13'4*+,%-/3-
Q148'%4*3/45%7#I-2.J.K+,L#)#$2.')#-#M(,.(N.)2L($(N.+O)+,"(N.+O#N)+")+N.$2.
P2"$2LQ"##2%
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!=#!`
a?1*-2%5K9/(-A--;/./-./-.'657'&1'+,%-'48(16'9/-5%74/'7*6-/-=-&/&/.%17%6-'4.1657'*'6#
7I2.J.K+,L#)#$2.')#-#M(,.(N.)2,"+#,(N.+O)+,"(N.+O#N)+")+N.$2.P2"$2LQ"##2%
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!=#!b
F*213/6-Q'G%6-8%3-5/(@*6-3/5K('8*6-57*2/)%'.*(-2'45*.*:-*(517*-./-=:!!3:-
/6571517*.*6-/3-3*./'7*:-'48(16'9/-2%75J/6-/-3*415/4+,%-.17*45/-5%.%-%-2/7c%.%-. 3f
%&7*-d9/7-3%./(%-*-6/?1'7-/3-$/3%7'*(-U/687'5'9%e#
------C--=!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!=#!M
F*213/6-Q'G%6-8%3-.'9'6B7'*-4*9*(:-*(517*-9*7'K9/(:-/6571517*.*6:-'48(16'9/-2%75J/
3*415/4+,%-.17*45/-5%.%-%-2/7c%.%-.*-%&7*-d9/7-3%./(%-*-6/?1'7-/3-$/3%7'*(-
U/687'5'9%e#
3f
------=--!!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!=#!S
P*'*6-2*7*-6/2*7*+,%-6/(/5'9*-./-7/6c.1%6
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
!"#!=#!g
Y%8*+,%-./-8*+*3&*6-2*7*-7/5'7*.*-./-/451(@%6#
9&
---------"--:-!-!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
;<-!:!!
AC%AR <:>!=3783.;/.1=3?36S/
=@.ABAA =@.ABAA =@.ABAA
E-#+")+T.>,'K2.?2)#PU,#2..
/0,(T..E;*>.D3=>47S3..V./?=3.E4D46.W.47<13638G:<.S4;=X!64E3<.W.SD3E 62P(-T.D(,Y#"Z(.W.*>.
;()(T.A[WCCWFAFC
=+\#NI2T.AA
]/=7:E:;/=T
4)+L ;+NP,#^I2.$2.N+,\#^2
3 4*56371389/.:.3;*474<1=389/.>:=36.;3./?=3
AC%AA <:=D48/<.474E34<.:.>:=34< AC%AC <:=D48/<.5=:64*473=:<
!"#!"#!" $%&'(')*+,%-./-/01'2*3/45%6-/-/01'2/-%2/7*8'%4*(
563746S3.E/71=31!36
12)(- *()+,#(-
=@.ABAA
!741X=4/
1/136
!"#!$
%&'()(*+,%-./0&10/2,%30'%)4+1)-./0&/05%)+1(,/010&1*61*%*071,%(*
,80"$:#::$3!!
,80;:<#=9$3!!
!"#!$#!"
%&'()*+,*+%-.*-/01(0+2%-.*-/*(13+4(5(67+%-.*-/*(13+,*+8-9:060;<*97+*9:0.(=1(397+
:>?-(?397+*:?@#
5A +++++"+7+!+! +++B+C++D$#!!!7!! BC+"E$#!!!7!!
BC+"E$#!!!7!!
BC+"F!#!!!7!!
!"#!$#!E
G(H)*I0+?3-:J-'0K)*1H0-*-:*+,0+3A10+)31+*&'()*+(,*-:(L(?0,0+*+*M?6'9(50+)010+*9:0
0:5(,0,*7+(-?6'9(5*+H0-':*-;N3+?3-9:0-:*+,*+:0)'H*97+A0-/*(1397+*:?#
5A +++++"+7+!+! +++B+C++"O#P!!7!!
BC+"E#"D$7!!
BC+"E#"D$7!!
BC+D"#OD$7!!
!"#!$#!D
43-9'H39+,*+=.'07+*-*1.(0+*6>:1(?07+:*6*L3-*7+(-:*1-*:7+H0:*1(0(9+*+H0-':*-;N3++,*
*9?1(:Q1(3+,*+3A1097+H0:*1(0(9+,*+6(H)*I07+?Q)(09+*+1*)13,';<*97+*:?#
5A +++++"+7+!+! +++B+C++"R#P!!7!!
BC+O#!!!7!!
,809"#:$!3!!
BC+"F!#!!!7!! BC+D$#!!!7!!
BC+D"#OD$7!! BC+"O#P!!7!!
BC+ED#P!!7!! BC+"R#P!!7!!
BC+O#!!!7!!
BC+ED#P!!7!!
!"#!$#!R
%-:'6/39+S+?36*:07+9*)010;N3+*+,*9?01:*+9*6*:(53+,*+6(M39+*+*-:'6/397+?3H+1*:
,*9:(-0;N3+L(-067+0:*-,*-,3+1(.31390H*-:*+09+6*(9+*9)*?JL(?09+2H'-(?()0(97+*9:0,'0(
L*,*10(9@+-0+.*9:N3+*+.*1*-?(0H*-:3+,*+1*9J,'39T++S+(-?6'9(5*+H0-':*-;N37+ 31.0-(I0;N3+*+6(H)*I0+?3-:J-'0#
.A ++++++"7+!+! +++B+C++""#U$!7!! BC+U#E!!7!! BC+"P#O$!7!!
BC+""#U$!7!!
BC+U#E!!7!!
BC+"P#O$!7!!
2
/2,%*05(>(*
,80<#??;#:9:3";
!;#!!
&1'/A(-B1*010,1+(,%&%*
,80"=#9@$39$
!;#!"
%A>1)%,(%306(*/30,1>1*+('1)+/*30C/,,/*301*D4%&,(%*010(*)+%A%-B1*
,80"=#9@$39$
!E#!"#!"
V*H36(;N3+,*+)(93+,*+?3-?1*:3+*9)*99'10+"$?H+S+0A*1:'10+)010+60-;0H*-:3+,*+
(-9:060;<*9#
HW ++++"+F+7+U+P++ BC+"P!7!!
BC+EF!7!!
BC+RR!7!!
BC+D#!E!7UF
!E#!"#!E
+++++!+7+R+$++++BC++"#P!!7!!
BC+E#U!!7!!
BC+R#$!!7!!
BC+P"!7!!
!E#!"#!D
V*H36(;N3+,*+X(93+,*+?3-?1*:3+2*6*50,31@ HW
V*H36(;N3+,*+G0Y*+)1>+H36,0,07+0)Q9+0+*M*?';N3+,3+1*L31;3+H*:=6(?3+2*6*50,31H@W#
BC+E#U!!7!!
BC+R#$!!7!!
BC+P"!7!!
!E#!"#!R
BC+"P7!!
BC+EE7$!
BC+"#DDF7UU
!E#!"#!$
B*:(10,0+*+.'01,0+,*+)05*1+)010+0+*M*?';N3+,0+=1*09+,0+4ZB7+43H)1*9931+*+ V*9?3H)1*99N3+%M:*1-0 B*:(10,0+,*+%9?0,0+*+)0:0H01+H*:=6(?3+2%(M3+\SEE+*+8SEE@7+(-?6'93+.'01,0+?
?311(HN3#
+++++!+7+R+$++++BC++"#P!!7!!
H[ +++E++O+U+7+!F BC+R7$! 5A +++++E++7+!!++++B+C+U!!7!!
BC+"#$!!7!!
BC+E#E!!7!!
BC+"#R!!7!!
!E#!"#!F
*H+63?06+0+9*1+(-,(?0,3+)*63+^1')3+_3:(?=1(3#
B*:(10,0+,*+]*?/0H*-:3+,*+X31:09+,*+V3?09+H*:=6(?3+*H+?/0)0+,(0H0-:0,0+*+.'01,0+ '-,
+++++$++7+!!++++B+C+"R!7!!
BC+DR!7!!
BC+RP!7!!
BC+U!!7!!
!E#!"#!U
63?06+0+9*1+(-,(?0,3+)*63+^1')3+_3:(?=1(3#
B*:(10,0+,*+]*?/0H*-:3+,*+X31:09+,*+V3?09+H*:=6(?3+*H+:*6/0+H*:=6(?0+*+.'01,0+* '-,
+++++R++7+!!++++B+C+"R!7!!
BC+DR!7!!
BC+RP!7!!
BC+$F!7!!
!E#!"#!P
B*:(10,0+,*+^'01,0+431)3+*+?311(HN3+,*+*9?0,0+H*:=6(?0+*M(9:*-:*+(-9:060,0+-3+
`*I0-(-3#
5A +++++"+7+!+! ++++BC++F#!!!7!!
BC+U#!!!7!!
BC+"D#!!!7!!
BC+F#!!!7!!
,80;#;@$#@=$3<" ,80?#!=9#:<93$:
,80:!#@$?3$$ ,80<?#9$:3<!
,80:!#@$?3$$ ,80<?#9$:3<! BC+R#DFD7DE BC+U#DPR7!P BC+"#E"$7!! BC+E#!E$7!!
BC+"#E"$7!! BC+E#!E$7!!
BC+$#DRU7!P BC+F#FPD7P$ BC+D#!!!7!! BC+R#R!!7!!
BC+"#U!!7!! BC+E#R!!7!!
BC+"#DF!7!! BC+"#OE!7!!
BC+U#!!!7!! BC+"D#!!!7!!
!E#!"#!O
V*H36(;N3+,*+)01*,*+,*+.*993+0?01:3-0,37+(-?6'9(5*+1*&'0,139+*+*9:1':'109+9*+
-*?*99=1(37+)010+0,*&'0;N3+03+-353+60a3':#+2b/0L:9+(-,(?0,3+*H+)13Y*:3+*+H*(0 H[
)01*,*+*M(9:*-:*+-3+H*I0-(-3@
++++"+E+R7+E+U
BC+"F7!!
BC+R$7!!
BC+F"7!!
BC+"#OPP7DE
BC+$#$OE7"$
BC+U#$P!7RU
!E#!"#"!
B*:(10,0+,*+)31:09+,*+H0,*(10+*M(9:*-:*+-39+9/0L:9+2!"+-3+c066+,*+%-:10,07+!"+- b/0L:+,3+b*15(,31+Z>11*37+!"+-3+9/0L:+,3+H*I0-(-3@
'-,
++++++D+7+!!+++++BC+O!7!!
BC+$$7!!
BC+"R$7!!
BC+EU!7!!
BC+"F$7!!
BC+RD$7!!
!:#!!
*1,>(-/*0()(5(%(*010&(>1,*/*
,80@#;=93;?
,80$#?@;3=?
,80"$#!=!3@<
Atenção:
A planilha é orientativa, ou seja, escopo e quantidades devem ser verificadas e ratificadas pelas Proponentes.
Não é permitido qualquer tipo de alteração na planilha, todas e quaisquer divergências de escopo e quantidades deverão estar destacado no item omissos da mesma.
O preenchimento ou não do campo destinado a serviços omissos na Planilha de Serviços e Materiais não limita o escopo e abrangência de fornecimento da Proponente.
O QUE É:
planilha com todos os serviços e materiais levantados e quantificados para preenchimento das proponentes.

## Slide 12
Rua Desembargador Motta, 1499 - CJ 308 - Batel, Curitiba - PR,
www.stecla.com.br
Eng.° Marcos Furukawa
Coordenador de Obras